PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY
UMOWA Nr IKŚR.271.……….2026
zawarta w dniu ………………………… 2026 r. w Nozdrzcu pomiędzy:
Gminą Nozdrzec, z siedzibą 36-245 Nozdrzec 224, REGON 370440181, NIP 6861555599, reprezentowaną przez …………………………………………………………………………………, przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Nozdrzec …………………………………………………………………………………, zwaną dalej „Zamawiającym”,
a
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………, reprezentowanym/reprezentowaną przez: …………………………………………………………………………………, zwanym/zwaną dalej „Wykonawcą”.
Zamawiający i Wykonawca zwani są dalej łącznie „Stronami”, a każdy z osobna „Stroną”.
Umowa zostaje zawarta w wyniku przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej 170 000 zł netto, prowadzonego na podstawie Regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości nieprzekraczającej 170 000 złotych obowiązującego u Zamawiającego.
§ 1. Przedmiot umowy
1. Przedmiotem umowy jest realizacja zadania pn. „Budowa instalacji fotowoltaicznej wraz z magazynem energii na budynku Urzędu Gminy Nozdrzec”, realizowanego w ramach programu „Dobra Energia w Twojej Gminie”.
2. Przedmiot umowy obejmuje kompleksowe wykonanie, uruchomienie i przekazanie do eksploatacji instalacji fotowoltaicznej o mocy zainstalowanej DC minimum 40 kWp wraz z magazynem energii o pojemności użytkowej minimum 46 kWh na budynku Urzędu Gminy Nozdrzec, zlokalizowanym pod adresem 36-245 Nozdrzec 224.
3. W ramach przedmiotu umowy Wykonawca zobowiązuje się w szczególności do dostawy, montażu, podłączenia, zabezpieczenia, uruchomienia i przekazania do użytkowania kompletnej oraz sprawnej instalacji fotowoltaicznej wraz z magazynem energii, falownikiem hybrydowym, konstrukcją montażową, okablowaniem po stronie DC i AC, zabezpieczeniami, uziemieniem, połączeniami wyrównawczymi, oznakowaniem, dokumentacją, pomiarami, zgłoszeniami, uzgodnieniami oraz przeszkoleniem osób wskazanych przez Zamawiającego.
4. Szczegółowy zakres przedmiotu umowy określają dokumenty postępowania, w szczególności opis przedmiotu zamówienia, zapytanie cenowe, dokumentacja techniczna oraz oferta Wykonawcy. Dokumenty te stanowią integralną część umowy.
5. W przypadku rozbieżności pomiędzy dokumentami, pierwszeństwo mają postanowienia niniejszej umowy, następnie opis przedmiotu zamówienia i zapytanie cenowe, a w dalszej kolejności oferta Wykonawcy, z zastrzeżeniem, że oferta Wykonawcy nie może ograniczać zakresu obowiązków wynikających z dokumentów przygotowanych przez Zamawiającego.
6. Wszelkie wskazane w dokumentacji nazwy własne, znaki towarowe, typy, modele, producenci, systemy lub pochodzenie materiałów i urządzeń należy traktować jako przykładowe. Dopuszcza się zastosowanie rozwiązań równoważnych, o parametrach nie gorszych niż wymagane przez Zamawiającego, pod warunkiem zachowania pełnej funkcjonalności, kompatybilności i bezpieczeństwa całego systemu.
7. Zadanie, o którym mowa w niniejszej umowie, jest współfinansowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie w ramach programu „Dobra Energia w Twojej Gminie”, na podstawie umowy dotacji nr 1252/2026/OA/R/D z dnia 23.06.2026 r. zawartej pomiędzy Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie a Gminą Nozdrzec.
8. Wykonawca przyjmuje do wiadomości, że realizacja i rozliczenie przedmiotu umowy podlega wymaganiom wynikającym z dokumentów programu oraz umowy dotacji, w zakresie odnoszącym się do przedmiotu niniejszej umowy, w szczególności dotyczącym terminu realizacji, dokumentów odbiorowych i rozliczeniowych, oznakowania zadania oraz dokumentacji zdjęciowej.
9. Wykonawca zobowiązuje się współdziałać z Zamawiającym w zakresie niezbędnym do prawidłowego rozliczenia dofinansowania, w szczególności przez terminowe przekazywanie wymaganych dokumentów, wyjaśnień i informacji dotyczących wykonanego przedmiotu umowy. Obowiązek ten nie powoduje zwiększenia wynagrodzenia Wykonawcy.
10. Stroną niniejszej umowy oraz podmiotem zobowiązanym do zapłaty wynagrodzenia na rzecz Wykonawcy jest wyłącznie Zamawiający. Wykonawcy nie przysługują jakiekolwiek roszczenia wobec Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie z tytułu realizacji niniejszej umowy.
§ 2. Obowiązki Wykonawcy
1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy zgodnie z umową, opisem przedmiotu zamówienia, dokumentacją techniczną, ofertą Wykonawcy, zasadami wiedzy technicznej, obowiązującymi przepisami prawa, właściwymi normami oraz instrukcjami producentów zastosowanych urządzeń i materiałów.
2. Wykonawca zobowiązuje się użyć wyłącznie materiałów i urządzeń fabrycznie nowych, wolnych od wad, kompletnych, dopuszczonych do stosowania na terenie Rzeczypospolitej Polskiej i Unii Europejskiej oraz posiadających wymagane prawem deklaracje zgodności, certyfikaty, atesty, karty katalogowe lub inne dokumenty potwierdzające ich parametry, jakość i bezpieczeństwo użytkowania.
3. Do obowiązków Wykonawcy należy w szczególności:
1) dostawa wszystkich urządzeń, materiałów i elementów niezbędnych do wykonania kompletnej instalacji fotowoltaicznej wraz z magazynem energii;
2) montaż modułów fotowoltaicznych na dachu budynku Urzędu Gminy Nozdrzec na dedykowanej konstrukcji montażowej dostosowanej do istniejącego pokrycia dachowego;
3) montaż falownika hybrydowego trójfazowego, magazynu energii, zabezpieczeń po stronie DC i AC, okablowania, rozłączników, uziemienia oraz połączeń wyrównawczych;
4) wykonanie połączeń komunikacyjnych pomiędzy falownikiem a magazynem energii oraz zapewnienie prawidłowej współpracy wszystkich elementów systemu;
5) przyłączenie instalacji do wewnętrznej instalacji elektrycznej budynku niskiego napięcia;
6) wykonanie oznakowania instalacji fotowoltaicznej, w tym oznakowania tras kablowych, miejsc występowania napięcia DC, lokalizacji urządzeń i elementów istotnych dla bezpieczeństwa;
7) wykonanie oznakowania przedsięwzięcia zgodnie z wymaganiami programu „Dobra Energia w Twojej Gminie” oraz zasadami oznakowania przedsięwzięć finansowanych ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie;
8) wykonanie wymaganych prób, pomiarów elektrycznych, sprawdzeń i testów funkcjonalnych;
9) uruchomienie instalacji oraz usunięcie wszelkich nieprawidłowości ujawnionych przed odbiorem;
10) przeszkolenie osób wskazanych przez Zamawiającego w zakresie obsługi instalacji, zasad bezpieczeństwa, monitorowania pracy systemu oraz postępowania w przypadku awarii lub nieprawidłowej pracy instalacji;
11) uporządkowanie miejsca prowadzenia prac i usunięcie odpadów powstałych w związku z realizacją umowy;
12) przekazanie Zamawiającemu kompletnej dokumentacji powykonawczej, odbiorowej, gwarancyjnej i technicznej.
4. Wykonawca zobowiązuje się uzyskać lub przygotować, w zakresie wymaganym przepisami prawa i dokumentami postępowania, wszelkie niezbędne uzgodnienia, opinie, zgłoszenia i zawiadomienia, w szczególności uzgodnienie z rzeczoznawcą do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych, zawiadomienie właściwych organów Państwowej Straży Pożarnej oraz zgłoszenie mikroinstalacji do operatora systemu dystrybucyjnego.
5. Jeżeli dla prawidłowej realizacji przedmiotu umowy konieczne będzie dokonanie zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych albo uzyskanie innych wymaganych prawem zgód, decyzji lub uzgodnień, Wykonawca zobowiązuje się przygotować wymagane dokumenty i współdziałać z Zamawiającym w tym zakresie, a koszty tych czynności uwzględnić w wynagrodzeniu ryczałtowym.
6. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za prawidłowy dobór przekrojów przewodów, zabezpieczeń, urządzeń i pozostałych elementów instalacji, w tym za wykonanie obliczeń potwierdzających zgodność zastosowanych rozwiązań z obowiązującymi normami i wymaganiami dokumentacji.
7. Wykonawca zobowiązuje się prowadzić prace w sposób zapewniający bezpieczeństwo osób przebywających w budynku oraz niezakłócone funkcjonowanie Urzędu w zakresie możliwym do pogodzenia z realizacją zadania. Wykonawca uzgodni z Zamawiającym terminy i sposób prowadzenia prac mogących powodować utrudnienia w pracy Urzędu.
8. Wykonawca odpowiada za przestrzeganie przepisów BHP, przepisów przeciwpożarowych oraz zasad bezpieczeństwa przy wykonywaniu prac na wysokości i prac przy urządzeniach oraz instalacjach elektroenergetycznych.
9. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za szkody wyrządzone Zamawiającemu lub osobom trzecim w związku z realizacją umowy, w tym za szkody powstałe wskutek uszkodzenia budynku, instalacji, wyposażenia lub pokrycia dachowego.
§ 3. Obowiązki Zamawiającego
1. Zamawiający zobowiązuje się do współdziałania z Wykonawcą przy realizacji umowy, w szczególności poprzez udostępnienie miejsca realizacji prac, przekazanie posiadanej dokumentacji oraz udzielanie informacji niezbędnych do wykonania przedmiotu umowy.
2. Zamawiający wskaże osoby upoważnione do kontaktu z Wykonawcą oraz osoby, które mają zostać przeszkolone w zakresie obsługi instalacji.
3. Zamawiający dokona odbioru przedmiotu umowy na zasadach określonych w niniejszej umowie, po zgłoszeniu przez Wykonawcę gotowości do odbioru i przedłożeniu wymaganych dokumentów.
4. Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie na zasadach określonych w umowie, po prawidłowym wykonaniu przedmiotu umowy i podpisaniu protokołu odbioru końcowego.
§ 4. Termin wykonania
1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać całość przedmiotu umowy w terminie do dnia 30 września 2026 r.
2. Za datę zakończenia realizacji przedmiotu umowy uznaje się datę podpisania przez Strony protokołu odbioru końcowego bez zastrzeżeń, z zastrzeżeniem ust. 3.
3. Zamawiający może dokonać odbioru końcowego z zastrzeżeniami, jeżeli stwierdzone wady lub braki nie uniemożliwiają bezpiecznego i prawidłowego użytkowania instalacji, wyznaczając Wykonawcy termin ich usunięcia. W takim przypadku za datę zakończenia realizacji przedmiotu umowy uznaje się datę podpisania protokołu odbioru końcowego, o ile Wykonawca usunie wskazane wady lub braki w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.
4. Niedotrzymanie terminu, o którym mowa w ust. 1, z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, stanowi podstawę do naliczenia kar umownych.
§ 5. Odbiór przedmiotu umowy
1. Po zakończeniu realizacji przedmiotu umowy Wykonawca zgłosi Zamawiającemu na piśmie gotowość do odbioru końcowego.
2. Wykonawca najpóźniej wraz ze zgłoszeniem gotowości do odbioru przedłoży Zamawiającemu dokumenty pozwalające na ocenę prawidłowości wykonania przedmiotu umowy, w szczególności:
1) dokumentację powykonawczą wykonanej instalacji;
2) schematy elektryczne i opis techniczny wykonanej instalacji;
3) karty katalogowe zamontowanych modułów fotowoltaicznych, falownika, magazynu energii i istotnych elementów systemu;
4) deklaracje zgodności, certyfikaty, atesty lub inne dokumenty potwierdzające dopuszczenie zastosowanych materiałów i urządzeń do stosowania;
5) instrukcje obsługi i eksploatacji urządzeń;
6) dokumenty gwarancyjne;
7) protokoły pomiarów elektrycznych, prób i sprawdzeń;
8) protokół uruchomienia instalacji;
9) potwierdzenia dokonania wymaganych zgłoszeń, uzgodnień i zawiadomień, w tym w zakresie przeciwpożarowym i zgłoszenia mikroinstalacji do operatora systemu dystrybucyjnego, o ile są wymagane;
10) protokół przeszkolenia osób wskazanych przez Zamawiającego;
11) dokumentację zdjęciową wykonanej instalacji oraz oznakowania przedsięwzięcia;
12) inne dokumenty wymagane do odbioru, eksploatacji i rozliczenia zadania w ramach programu „Dobra Energia w Twojej Gminie”.
3. Zamawiający przystąpi do czynności odbiorowych w terminie do 5 dni roboczych od dnia skutecznego zgłoszenia gotowości do odbioru oraz przekazania kompletu wymaganych dokumentów, chyba że Strony uzgodnią inny termin.
4. Jeżeli w toku czynności odbiorowych zostanie stwierdzone, że przedmiot umowy nie został wykonany, został wykonany wadliwie albo nie osiągnął gotowości do odbioru, Zamawiający może odmówić odbioru z winy Wykonawcy i wyznaczyć termin ponownego zgłoszenia gotowości do odbioru.
5. Z czynności odbiorowych Strony sporządzą protokół odbioru końcowego. Podpisany protokół odbioru końcowego stanowi podstawę do wystawienia faktury.
6. Dokonanie odbioru przedmiotu umowy nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności z tytułu gwarancji i rękojmi ani z odpowiedzialności za wady ujawnione po odbiorze.
§ 6. Wynagrodzenie
1. Za wykonanie przedmiotu umowy Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie ryczałtowe zgodne z ofertą Wykonawcy w wysokości:
1) cena netto: ………………………………… zł;
2) podatek VAT: ………………………………… zł;
3) cena brutto: ………………………………… zł, słownie: …………………………………………………………………………………………………………………………… .
2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, obejmuje wszystkie koszty niezbędne do kompletnego, prawidłowego i terminowego wykonania przedmiotu umowy, w tym w szczególności koszty dostawy, transportu, montażu, uruchomienia, wykonania zabezpieczeń, okablowania, uziemienia, pomiarów, dokumentacji, wymaganych uzgodnień, zgłoszeń, oznakowania, przeszkolenia osób wskazanych przez Zamawiającego, uporządkowania miejsca prac oraz przekazania instalacji do użytkowania.
3. Wykonawca nie może żądać podwyższenia wynagrodzenia z powodu nieuwzględnienia w cenie ofertowej jakichkolwiek kosztów, które były konieczne do wykonania kompletnego i funkcjonalnego przedmiotu umowy, nawet jeżeli nie zostały one wprost wyszczególnione w dokumentach postępowania, a wynikają z celu umowy, dokumentacji, zasad wiedzy technicznej, obowiązujących przepisów lub instrukcji producentów.
4. Wynagrodzenie ma charakter ryczałtowy i nie podlega zmianie, z wyjątkiem przypadków wyraźnie przewidzianych w niniejszej umowie i dopuszczonych przez obowiązujące przepisy.
§ 7. Warunki płatności
1. Za wykonanie przedmiotu umowy Strony ustalają wynagrodzenie ryczałtowe w kwocie: 
netto: ………………… zł
VAT 23%: ………………… zł
brutto: ………………… zł
słownie brutto: ………………………………………………………………………………… złotych …/100.
2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, ma charakter ryczałtowy i obejmuje wszystkie koszty niezbędne do kompletnego, prawidłowego i terminowego wykonania przedmiotu umowy, w tym w szczególności koszty dostawy urządzeń i materiałów, montażu, transportu, zabezpieczenia miejsca prowadzenia prac, wykonania instalacji, okablowania, uziemienia, zabezpieczeń, pomiarów, prób, uruchomienia, dokumentacji, wymaganych uzgodnień, zgłoszeń, oznakowania, przeszkolenia osób wskazanych przez Zamawiającego, przekazania instalacji do eksploatacji, usunięcia ewentualnych wad i usterek oraz wykonywania obowiązków wynikających z gwarancji. 
3. Wykonawca oświadcza, że w zaoferowanej cenie uwzględnił wszelkie prace, czynności, dostawy, usługi, nakłady i koszty konieczne do wykonania przedmiotu umowy zgodnie z umową, zapytaniem cenowym, opisem przedmiotu zamówienia, ofertą Wykonawcy, dokumentacją techniczną, obowiązującymi przepisami prawa, właściwymi normami oraz zasadami wiedzy technicznej. 
4. Wynagrodzenie określone w ust. 1 obejmuje również wszystkie prace i czynności, których rozmiaru lub kosztów Wykonawca nie przewidział na etapie składania oferty, a które są konieczne do prawidłowego wykonania, uruchomienia, odbioru, użytkowania i eksploatacji przedmiotu umowy zgodnie z jego przeznaczeniem oraz obowiązującymi przepisami prawa. 
5. Wykonawca nie może żądać od Zamawiającego podwyższenia wynagrodzenia, jeżeli wykonał jakiekolwiek prace, dostawy, usługi lub czynności dodatkowe bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego. 
6. Rozliczenie za wykonanie przedmiotu umowy nastąpi jednorazowo, po wykonaniu całości przedmiotu umowy, uruchomieniu instalacji, przekazaniu Zamawiającemu wymaganych dokumentów oraz podpisaniu przez Strony protokołu odbioru końcowego bez zastrzeżeń. 
7. Podstawą wystawienia faktury jest podpisany przez Strony protokół odbioru końcowego oraz przekazanie Zamawiającemu dokumentów odbiorowych i rozliczeniowych, o których mowa w umowie. 
8. Faktura VAT powinna zostać wystawiona w oparciu o protokół odbioru końcowego zatwierdzony przez Zamawiającego. 
9. Zamawiający ma obowiązek zapłaty prawidłowo wystawionej faktury VAT w terminie do 30 dni od dnia jej doręczenia Zamawiającemu, z zastrzeżeniem dalszych postanowień niniejszego paragrafu. 
10. Zapłata wynagrodzenia nastąpi przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze: 
……………………………………………………………………………………
11. Za dzień zapłaty uważa się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 
12. W przypadku gdy Wykonawca jest czynnym podatnikiem VAT, rachunek bankowy wskazany na fakturze powinien znajdować się w wykazie podatników VAT, o którym mowa w przepisach ustawy o podatku od towarów i usług, o ile obowiązek taki wynika z przepisów prawa. 
13. Wykonawca oświadcza, że od dnia 1 kwietnia 2026 r. będzie wystawiał faktury VAT dokumentujące należności wynikające z niniejszej umowy w formie faktur ustrukturyzowanych, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności z art. 106ga ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, za pośrednictwem Krajowego Systemu e-Faktur, zwanego dalej „KSeF”, o ile obowiązek taki będzie dotyczył Wykonawcy. 
14. Wystawiając fakturę na jednostkę samorządu terytorialnego oraz jej jednostkę podrzędną, Wykonawca zobowiązany jest do prawidłowego wypełnienia danych w strukturze logicznej FA(3), w szczególności: 
1. w elemencie Podmiot 1 – Sprzedawca należy wskazać dane Wykonawcy; 
2. w elemencie Podmiot 2 – Nabywca należy wskazać dane jednostki samorządu terytorialnego oraz oznaczyć pole „JST” wartością „1”. Dane do wskazania jako Nabywca: 
Gmina Nozdrzec
Nozdrzec 224, 36-245 Nozdrzec
NIP: 6861555599;
3. w elemencie Podmiot 3 – Odbiorca należy wskazać dane jednostki podrzędnej JST oraz przypisać jej rolę nr 8 – JST odbiorca. Dane do wskazania jako Odbiorca: 
Urząd Gminy Nozdrzec
Nozdrzec 224, 36-245 Nozdrzec
NIP: 6861222372.
15. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za prawidłowość danych zawartych w fakturze oraz za jej skuteczne przesłanie do KSeF. W przypadku odrzucenia faktury przez system albo wystawienia faktury z nieprawidłowymi danymi Wykonawca zobowiązuje się do niezwłocznego wystawienia faktury prawidłowej lub dokonania stosownej korekty, zgodnie z obowiązującymi przepisami. 
16. Faktura zostanie uznana za doręczoną Zamawiającemu w dniu nadania jej numeru identyfikującego w KSeF, pod warunkiem prawidłowego wypełnienia danych, o których mowa w ust. 14. W przypadku nieprawidłowego wypełnienia danych Zamawiający jest uprawniony do żądania skorygowania faktury i ponownego wystawienia dokumentu z prawidłowo wypełnionymi danymi dotyczącymi Nabywcy i Odbiorcy. 
17. W przypadkach przewidzianych przepisami prawa, w szczególności w przypadku awarii, niedostępności lub całkowitej awarii KSeF albo w przypadku braku obowiązku wystawiania faktur ustrukturyzowanych za pośrednictwem KSeF, Wykonawca prześle Zamawiającemu fakturę w postaci papierowej lub elektronicznej z adresu e-mail: ……………………………………… na adres e-mail Zamawiającego: ugn@nozdrzec.pl. 
18. W przypadku braku obowiązku wystawiania faktur ustrukturyzowanych za pośrednictwem KSeF Wykonawca zobowiązany jest złożyć Zamawiającemu stosowne oświadczenie w formie pisemnej. 
19. W przypadku faktur wystawianych w trybie szczególnym, w szczególności w okresie awarii, niedostępności lub całkowitej awarii KSeF, za dzień doręczenia faktury i początek biegu terminu płatności uznaje się dzień określony zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy o podatku od towarów i usług, z uwzględnieniem zasad funkcjonowania KSeF. Jeżeli przepisy wymagają późniejszego przesłania faktury do KSeF i nadania jej numeru identyfikującego, termin płatności biegnie od dnia nadania tego numeru, chyba że przepisy bezwzględnie obowiązujące stanowią inaczej. 
20. W przypadku gdy Wykonawca nie jest obowiązany do wystawiania faktur przy wykorzystaniu KSeF albo w trakcie realizacji umowy przestanie być obowiązany do wystawiania faktur za pośrednictwem KSeF, termin płatności biegnie od dnia doręczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury w sposób uzgodniony przez Strony, w szczególności w postaci papierowej albo elektronicznej na adres e-mail: ugn@nozdrzec.pl. 
21. Zamawiający może wstrzymać płatność faktury do czasu doręczenia prawidłowo wystawionej faktury, podpisanego protokołu odbioru końcowego albo wymaganych dokumentów odbiorowych i rozliczeniowych. W takim przypadku termin płatności biegnie od dnia usunięcia przeszkody w dokonaniu płatności, w szczególności od dnia doręczenia prawidłowej faktury, protokołu odbioru końcowego albo kompletnych dokumentów odbiorowych i rozliczeniowych. 
22. Wykonawca nie może bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego przenieść na osobę trzecią wierzytelności wynikających z niniejszej umowy ani dokonywać innych czynności skutkujących zmianą wierzyciela Zamawiającego.
.
§ 8. Gwarancja i rękojmia
1. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości na wykonane prace montażowe i instalacyjne na okres ………… miesięcy, licząc od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego, jednak nie krótszy niż okres wskazany w ofercie Wykonawcy.
2. Wykonawca zapewnia gwarancję producenta na zastosowane urządzenia i materiały, zgodnie z dokumentami gwarancyjnymi producentów, przy czym gwarancja na moduły fotowoltaiczne nie może być krótsza niż wymagania określone w opisie przedmiotu zamówienia.
3. W okresie gwarancji Wykonawca zobowiązuje się do nieodpłatnego usuwania wad i usterek przedmiotu umowy, w tym wad wynikających z niewłaściwego montażu, nieprawidłowego doboru urządzeń lub materiałów, błędów wykonawczych albo niezgodności z dokumentacją.
4. Wykonawca przystąpi do usunięcia awarii lub wady w terminie nie dłuższym niż 3 dni robocze od dnia zgłoszenia przez Zamawiającego, chyba że Strony uzgodnią inny termin. Wady uniemożliwiające bezpieczne użytkowanie instalacji Wykonawca zobowiązuje się usuwać niezwłocznie.
5. Termin usunięcia wady zostanie każdorazowo uzgodniony z Zamawiającym, z uwzględnieniem charakteru wady, dostępności części i konieczności zapewnienia bezpieczeństwa użytkowania instalacji.
6. Jeżeli Wykonawca nie usunie wady w wyznaczonym terminie, Zamawiający może zlecić jej usunięcie innemu podmiotowi na koszt i ryzyko Wykonawcy, bez utraty uprawnień wynikających z gwarancji i rękojmi.
7. Uprawnienia Zamawiającego z tytułu rękojmi za wady fizyczne i prawne przedmiotu umowy przysługują niezależnie od uprawnień z tytułu gwarancji.
§ 9. Kary umowne
1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:
1) za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy w stosunku do terminu określonego w § 4 ust. 1 - w wysokości 0,2% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 6 ust. 1 pkt 3, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki;
2) za zwłokę w usunięciu wad lub braków stwierdzonych przy odbiorze albo w okresie gwarancji lub rękojmi - w wysokości 0,1% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 6 ust. 1 pkt 3, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, liczony od dnia następnego po upływie terminu wyznaczonego na ich usunięcie;
3) za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy - w wysokości 10% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 6 ust. 1 pkt 3;
4) za odstąpienie od umowy przez Wykonawcę z przyczyn niezależnych od Zamawiającego - w wysokości 10% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 6 ust. 1 pkt 3;
5) za wykonywanie przedmiotu umowy przy użyciu materiałów lub urządzeń niezgodnych z umową, opisem przedmiotu zamówienia lub ofertą Wykonawcy, bez uprzedniej pisemnej akceptacji Zamawiającego - w wysokości 5% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 6 ust. 1 pkt 3.
2. Łączna wysokość kar umownych naliczonych Wykonawcy nie może przekroczyć 30% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 6 ust. 1 pkt 3.
3. Zamawiający może dochodzić odszkodowania przewyższającego wysokość zastrzeżonych kar umownych na zasadach ogólnych Kodeksu cywilnego.
4. Zamawiający jest uprawniony do potrącenia naliczonych kar umownych z wynagrodzenia należnego Wykonawcy, po uprzednim wystawieniu noty obciążeniowej.
§ 10. Odstąpienie od umowy
1. Zamawiający może odstąpić od umowy w całości albo w części, jeżeli:
1) Wykonawca opóźnia się z rozpoczęciem lub realizacją przedmiotu umowy w sposób uzasadniający przypuszczenie, że nie wykona go w terminie określonym w umowie;
2) zwłoka Wykonawcy w wykonaniu przedmiotu umowy przekracza 14 dni;
3) Wykonawca wykonuje przedmiot umowy niezgodnie z umową, opisem przedmiotu zamówienia, dokumentacją techniczną, zasadami wiedzy technicznej lub obowiązującymi przepisami i pomimo wezwania Zamawiającego nie usuwa naruszeń w wyznaczonym terminie;
4) Wykonawca zastosował materiały lub urządzenia niespełniające wymagań Zamawiającego albo nie wykazał równoważności zaoferowanych rozwiązań;
5) wystąpią inne istotne okoliczności uniemożliwiające prawidłowe wykonanie umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.
2. Odstąpienie od umowy wymaga formy pisemnej i powinno zawierać uzasadnienie.
3. Odstąpienie od umowy nie pozbawia Zamawiającego prawa do naliczenia kar umownych oraz dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych.
§ 11. Zmiana umowy
1. Zmiana postanowień umowy wymaga zgody obu Stron wyrażonej w formie pisemnego aneksu pod rygorem nieważności, chyba że umowa stanowi inaczej.
2. Strony dopuszczają możliwość zmiany umowy w szczególności w przypadku:
1) konieczności zmiany terminu wykonania umowy z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, w szczególności z powodu działania siły wyższej, długotrwałych niekorzystnych warunków atmosferycznych uniemożliwiających prowadzenie prac, opóźnień w dokonaniu czynności przez organy administracji publicznej lub operatora systemu dystrybucyjnego, o ile opóźnienia te nie wynikają z winy Wykonawcy;
2) konieczności wprowadzenia zmian wynikających ze zmiany przepisów prawa, norm technicznych, wymagań przeciwpożarowych lub wymagań operatora systemu dystrybucyjnego;
3) konieczności zastosowania urządzeń, materiałów lub rozwiązań równoważnych albo zamiennych, jeżeli są one nie gorsze od wymaganych przez Zamawiającego, a zmiana jest uzasadniona technologicznie, organizacyjnie lub wynika z niedostępności urządzeń pierwotnie zaoferowanych;
4) potrzeby doprecyzowania rozwiązań technicznych, które nie prowadzą do ograniczenia zakresu lub jakości przedmiotu umowy;
5) zaistnienia okoliczności związanych z realizacją i rozliczeniem dofinansowania w ramach programu „Dobra Energia w Twojej Gminie”, jeżeli zmiana jest konieczna dla prawidłowego wykonania albo rozliczenia zadania.
3. Zmiana urządzeń, materiałów lub rozwiązań technicznych nie może prowadzić do pogorszenia parametrów technicznych, jakościowych, funkcjonalnych lub użytkowych przedmiotu umowy ani do zwiększenia wynagrodzenia Wykonawcy, chyba że Strony postanowią inaczej w granicach dopuszczalnych przepisami prawa i dokumentami postępowania.
§ 12. Osoby do kontaktu
1. Strony wyznaczają następujące osoby do kontaktu w sprawach związanych z realizacją umowy:
1) ze strony Zamawiającego: …………………………………………………………………………………, tel. …………………………………, e-mail: …………………………………………………………………………………;
2) ze strony Wykonawcy: …………………………………………………………………………………, tel. …………………………………, e-mail: ………………………………………………………………………………… .
2. Zmiana osób do kontaktu nie stanowi zmiany umowy i wymaga jedynie poinformowania drugiej Strony w formie pisemnej lub drogą elektroniczną.
§ 13. Postanowienia końcowe
1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego oraz inne właściwe przepisy prawa powszechnie obowiązującego.
2. Wszelkie spory wynikłe z realizacji niniejszej umowy Strony będą starały się rozstrzygać polubownie, a w przypadku braku porozumienia spory będą rozstrzygane przez sąd właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego.
3. Prawa i obowiązki wynikające z niniejszej umowy nie mogą być przeniesione na rzecz osób trzecich bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego.
4. Oferta Wykonawcy, zapytanie cenowe, opis przedmiotu zamówienia oraz dokumentacja techniczna stanowią integralną część umowy.
5. Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa egzemplarze dla Zamawiającego i jeden egzemplarz dla Wykonawcy.
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